แบบ ปค. 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

| (3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | (4) ความเสี่ยง | (5) การควบคุมภายในที่มีมีอยู่ | (6) การประเมินผลการควบคุมภายใน | (7 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | (8) การปรับปรุงการควบคุมภายใน | (9) หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเขต อบต.เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ | จุดอ่อน/ความเสี่ยง 1. วัสดุไม่มีคุณภาพ 2.ผู้รับจ้างพยายามหลีกเลี่ยงระเบียบปฏิบัติ | 1.การตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ทุกขั้นตอน 2.ทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างในเรื่องของกฏหมาย 3.ส่งผู้ควบคุมงานอบรมความรู้เพิ่มเติม 4. จัดทำรายงานในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ | -เนื่องจากในสภาพพื้นที่มีผู้รับจ้างน้อยราย และรับจ้างในหลายแห่งจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า | -งานล่าช้า สาเหตุ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง | ๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ติดตามและตรวจเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง | กองช่าง |

แบบ ปค. 5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีมีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.งานสำรวจออกแบบ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในเขต อบต.เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ | จุดอ่อน/ความเสี่ยง -ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต | ๑.ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ๒. จัดทำเอกสารคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ๓.ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน | -เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องกฎหมายทำให้บางครั้งแบบแปลนผิด | ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต สาเหตุ ผู้ขออนุญาตไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมอาคาร | ๑.จะต้องดูแลให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ๒. จัดทำเอกสารคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ๓.ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน | กองช่าง |

แบบ ปค. 5

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีมีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรมงานซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริการในการจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพและลดปริมาณการสูญเสียน้ำประปา | จุดอ่อน/ความเสี่ยง 1. ท่อน้ำประปารั่วซึมหรือแตกเสียหาย | ๑. มีการบำรุงรักษาเป็นประจำ 2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ๓. มีการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินก่อนการก่อสร้างระบบประปา | เนื่องจากระบบประปาเสียบ่อย | ความเสี่ยง ระบบประปาเสียบ่อย สาเหตุ 1. แหล่งน้ำดิบใต้ดินมีไม่มากพอ 2. เกิดจากท่อและข้อต่อหมดอายุการใช้งาน | ๑.มีการบำรุงรักษาเป็นประจำ 2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ๓. มีการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินก่อนการก่อสร้างระบบประปา | กองช่าง |

ลงชื่อ...............................................

(นายสมุทร  แดงมาด)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561