แบบ ผด.01

ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ ดำเนินการ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |
| 1 | โครงการ คสล.สายหลังบ้าน สายหนองมาลัย - สถานี ทดลองยาง หมู่ที่ 5 |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตามรางเมตร มีไหล่ลูกรังทางข้างละ 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด ราละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ 409,000 บาท | 409,000 |  | ม.5 |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตรระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร มีไหลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ 474,000 บาท | 193,000 |  | ม.4 |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ |  |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  | ม.ค |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ 98,000 บาท | 98,000 |  | ม.2 |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุ่มโต๊ะแป้น –หนักยอม หมู่ที่ 6 |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตามรางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ 419,000 บาท | 419,000 |  | ม.6 |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | โครงการก่อสร้าง คสล. สายหัวสะพานไทร – ทุ่งฉาง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร มีไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ402,000 บาท | 402,000 |  | ม.8 |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |  |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคสล.ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ 436,000 บาท |  | 436,000 | ม.3 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด งบประมาณ 268,000 บาท |  | 268,000 | อบต. สุโสะ |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองผักฉีด – หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตามรางเมตร รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด งบประมาณ 401,000 |  | 401,000 | อบต. สุโสะ |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | งบประมาณ (บาท) |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย. |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ 86,600 บาท | 86,600 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดอัดแรงขนาด 8 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 59,500 บาท | 59,500 | ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโครงการขยายเขต ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด งบประมาณ 38,200 บาท | 38,200 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุโสะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารจัดการในโครงการฯ งบประมาณ 35,000 บาท | 35,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ทันตสุขภาพในเด็ก ศพด. | เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการฯ งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก คนละ 20 บาทจำนวน100 คน จำนวน 245 วัน ให้แก่ ศพด.ในพื้นที่ อบต | 490,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้ เด็ก ๆ ศพด. คนละ 1,700 บาท จำนวน 100 คน ให้ ศพด. | 170,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ (English Camp) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก งบประมาณ 45,000 บาท | 45,000 | อบต. สุโสะ | สนง.ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 6 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน งบประมาณ 5,000 บาท | 5,000 | อบต. สุโสะ | สนง. ปลัด อบต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการ - งานวิชาการ เด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการ -งานวิชาการ เด็กปฐมวัย ตั้งจากเงินรายได้ งบประมาณ 5,000 บาท | 5,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)เพื่อสนับสนุนโรงเรียนประถม ศึกษาสังกัด สนง.คกก.ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตำบลสุโสะ | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของโรงเรียนประถมในตำบลที่รับผิดชอบ คนละ 7.37 บาทจำนวน 200 คน จำนวน 260 วัน ให้แก่ร.ร.บ้านสุโสะ ,ร.ร.บ้านท่าเทศ ร.ร.บ้านท่าคลอง, ร.ร.หนองผักฉีด ร.ร.ทุ่งไทรทอง งบประมาณ 383,240 บาท | 383,240 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | งบประมาณ | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | ม.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย |
| 9 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อสนับสนุนศพด. |  | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ศพด. คนละ 7.37 บาท จำนวน 105 คน จำนวน 260 วัน ให้แก่ ศพด.บ้านท่าเทศ , ศพด.บ้านท่าคลอง, ศพด.ทุ่งไทรทอง , ศดม.สู่หยู่ดนอิสลาม งบประมาณ 191,620 บาท |  | 191,620 | ร.ร ในเขต อบต. |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนประถมภายในเขตพื้นที่ |  | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน คนละ 20 บาท จำนวน 200 คน จำนวน 200 วัน ดังนี้ ร.ร.บ้านสุโสะ ,ร.ร.บ้านท่าเทศ , ร.ร.บ้านท่าคลอง ,ร.ร.หนองผักฉีดร.ร.ทุ่งไทรทอง งบประมาณ 800,000 บาท |  | 800,000 | ร.ร ในขต อบต. สุโสะ |  | สำนักปลัด. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงละ 5,000 บาท ให้แก่ ร.ร.บ้านสุโสะ,ร.ร.บ้านท่าเทศ, ร.ร.บ้านท่าคลอง, ร.ร.หนองผักฉีด, ร.ร.ทุ่งไทรทอง งบประมาณ 25,000 บาท |  | 25,000 | นอกเขตพท.อบต. สุโสะ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา จำนวน 5 โรงๆละ 5,000 บาท ให้แก่, ร.ร.บ้านสุโสะ,ร.ร.บ้านท่าเทศ, ร.ร.บ้านท่าคลอง, ร.ร.หนองผักฉีด, ร.ร.ทุ่งไทรทอง งบประมาณ 25,000 บาท |  | 25,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ภาคฤดูร้อน |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมภาคฤดูร้อน งบประมาณ 30,000 บาท . |  | 30,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้ ร.ร 8 โรง ๆ ละ 5000 บาท งบประมาณ 80000 บาท |  | 8,0000 | อบต. สุสุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสุโสะ |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ประตูเลื่อนด้านหน้า รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ 21,700 บาท | 21,700 | ศพด. สุโสะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม งบประมาณ 80,000 บาท | 80,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์ งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต.สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 5,000 บาท | 5,000 | อบต.สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท | 5,000 | อบต .สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนมัสยิดดะวะตุลอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดดะวะตุลในการจัดกิจกรรม 10 วันสุดท้ายในระหว่างถือศีลอด งบประมาณ 15,000 บาท | 15,000 | ม.11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมมุสลิมะฮ์ วันอาทิตย์ งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | ม.1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลามในการจัดกิจกรรม 10 วันสุดท้ายในระหว่างถือศีลอด งบประมาณ 15,000 บาท | 15,000 | ม.1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนมักตับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | ม.1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนมัสยิดหนองน้ำขาว โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา งบประมาณ 20,000 | 20,000 | ม.5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันปิยะ ฯลฯ งบประมาณ 100,000 บาท | 100,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. สุโสะ ครั้งที่ 13 | ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการแข่งขัน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขันค่าถ้วยรางวัล ค่าเตรียมสนาม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ งบประมาณ 350,000 บาท | 350,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการแข่งขันเรือพลีส งบประมาณ 150,000 บาท | 150,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามองค์การบริหารส่วนตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต. เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตกแต่งสนาม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ งบประมาณ 90,000 บาท | 90,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวประจำปี 2560 งบประมาณ 320,000 บาท | 320,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ 5,000 บาท | 5,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและ ให้ ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ งบประมาณ20,000 บาท | 25,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน เบื้องต้น. | เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ หรือหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ประมาณ 25,000 บาท | 25,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน เช่น เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสนาม ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานรักษาความสงบภายใน เช่น ชุดปฏิบัติการ อปพร. ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 907 คน งบประมาณ 7,299,600 บาท | 7,299,600 |  | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินเบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ 210 คน เดือนละ 800 บาท งบประมาณ 2,016,000 บาท | 2,016,000 |  | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และ/หรือสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ 95,000 บาท | 95,000 | อบต. สุโสะ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ประมาณ 25 คน คนละ 500 บาท งบประมาณ 150,000 บาท | 150,000 | อบต. สุโสะ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ | จัดกิจกรรมตามโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคมือเท้าปาก , โรค ไร้เชื้อ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรค งบประมาณ 35,000 บาท | 35,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนกลุ่ม อสม.รพ.สต. บ้านสุโสะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานอสม. รวมงบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนกลุ่ม อสม. รพ.สต. บ้านห้วยน้ำตก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานอสม. รวมงบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุน อสม. ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในหมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท งบประมาณ 82,500 บาท | 82,500 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | การป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่างๆ เช่น บำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สนง.ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารเหลือใช้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารเหลือใช้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักในสวนยางพารา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝีกอบรมการทำปุ๋ยหมักในสวนยางพารา งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ | 40,000 | อบต.สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางท่าเทียบเรือ รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด งบประมาณ 400,000 บาท | 400,000 | อบต. สุโสะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้น่า อยู่ โดยปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวและอื่นๆ บริเวณสองข้างทาง ชุมชน พื้นที่หรือ สถานที่ที่เหมาะสมในเขตตำบล งบประมาณ 120,000 บาท | 50,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าชายเลน งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อถังคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังคัดแยกขยะ จำนวน 36 ถัง ราคาถังละ 1,500 บาท งบประมาณ 55,000 บาท | 55,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมประชาคมค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มแผนพัฒนาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนา ฯ ลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามนโยบายการพัฒนาตามแนวทางของรัฐบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล เช่นการจัดระเบียบสังคม สนับสนุนโครงการประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานบริงานงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมของอบต.รวมถึงการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการเลือกตั้ง สจ.,ส.ส.,ส.ว งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง | 15,000 | อำเภอ ปะเหลียน | อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 20,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 7,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือง มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | 30,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อเตนท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตนท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2 หลัง โต๊ะ จำนวน 16 ชุด เก้าอี้พลาสติก จำนวน 182 ตัว | 104,800 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นแบบเลเซอร์ ชนิดขาว ดำ ราคาตามท้องตลาด - ความ | 4,000 | อบต. สุโสะ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 BTU | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18000 BTU งบประมาณ 26,000 บาท | 26,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งบประมาณ 7,000 บาท | 7,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสาร ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ขนาด 18 หน้า/นาที งบประมาณ 4,000 บาท | 4,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบไม้ ขนาด 4 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็ยเอกสารชนิดไม้ 4 ชั้น (ราคาตามท้องตลาด) | 1,500 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 5 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ประตูเหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 6000 บาท | 6,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 6000 บาท | 6,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ดบุค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พื่อจ่าย | 16,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น ชนิดเลซอร์ ขาว ดำ (ราคาตามท้องตลาด) | 4,000 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานเคหะ และชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน งบประมาณ 6000 บาท | 2,500 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อลิ้นชัก เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิ้นชัก เก็บเอกสารแบบ เหล็ก ขนาด 4 ชั้น งบประมาณ 4,500 บาท | 4,500 | อบต. สุโสะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง หรือเพื่อกรณีจำเป็นระหว่างปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความเหมาะสม งบประมาณ 120,850 บาท | 120,850 | อบต. สุโสะ | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |
| 2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) งบประมาณ 122,000 บาท | 122,000 | อบต. สุโสะ | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง งบประมาณ 150,000 บาท | 150,000 | อบต. สุโสะ | งบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |